浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：楼锡银                    填表日期：2018年12月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 履带式全喂入联合收割机行走系统关键技术研究 (立项号：2014C32025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.01至2016.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 星光农机股份有限公司 湖州生力液压有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 楼锡银 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目主持 |  |
|  |  | 姚晴洲 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 控制系统研究 |  |
|  |  | 王荣扬 | 助讲 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 行走理论研究 |  |
|  |  | 俞志根 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 控制理论研究 |  |
|  |  | 邱吉 | 助研 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 专利申报 |  |
|  |  | 杨震 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 动力分配研究 |  |
|  |  | 马萍 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 行走系统计算 |  |
|  |  | 顾立峰 | 工程师 |  |  |  | 湖州生力液压有限公司 |  |  | 液压系统研究 |  |
|  |  | 张奋飞 | 高工 |  |  |  | 星光农机股份有限公司 |  |  | 项目实证研究 |  |
|  | 经费总额 | 23.0万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 15.0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套8.0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 2.5万元 | 材料费 |  | 1.5 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 4.5万元 | 会议费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 劳务费 |  | 1.45万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 7.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.85万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.15 万元 | 激励费用 |  | 0.55 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 15万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 10.47 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.89万元 |  | 材料费 |  | 0.17万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.96万元 |  | 会议费 |  | 0．96万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 4.24万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.15万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 所测指标符合JB/T5117-2006标准。已发表相关论文9篇，其中EI收录4篇，授权实用新型专利2件，受理发明专利3件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 实际支出10.47万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017.12.15 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江省科技厅 |  |  |
|  | 验收组成员 | 程广振 冯毅雄 冯雷 沈林安 姚连顺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。